Update 2015 doelen voor de komende beleidsperiode 2015-2017:

Kennemerwind zal haar bestaansrecht de komende beleidsperiode (opnieuw) moeten waarmaken. In het huidige tijdsgewricht vraagt dit extra inspanningen om ons draagvlak te vergroten. Zeggenschap in coöperatief verband, verjonging en uitbreiding van de actieve leden en professionalisering van de organisatie zijn cruciale elementen hierin.

Activiteitenplan

| referentie | onderwerp | wanneer | klaar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behoud huidige leden en werven nieuwe leden | 2015-2017 | ± |
| 1a | Implementatie gecombineerd lidmaatschap Kennemerwind - ODE | jan 2015 | + |
| 1b | Implementatie contract met DE Unie | jan 2015 | + |
| 1b | Werving leden voor levering door DE Unie | jan 2015 | ± |
| 1c | Realisatie windturbines voor Kennemerwind Afweging kansen Overgangs- en Herstructureringsmogelijkheden Keuze samenwerkingspartners (grondeigenaren) Vergunningen-traject Projectontwikkelingsfase Realisatiefase | 2015-2017 2015 2014-2015 2015 2015-2017 2017-2018 2018 | ± |
| 1d | Ondersteunen leden bij zonne-energie projecten | 2015-2017 | + |
| 1e | Onderzoek naar deelname getijdenenergie project | 2015 | - |
| 1f | Communicatieplan voor bovenstaande acties Incentives formuleren voor bovenstaande acties | jan 2015 | ± |
| 2a | Jonge bestuursleden zoeken | 2015 | ± |
| 2b | Projectmedewerkers op vrijwillige basis | 2015 | ± |
| 2c | Projectmedewerkers op betaalde basis | 2015 | ± |
| 3a | Samenwerking met collega-coöperaties | 2015-2017 | + |
| 3b | Deelnemen aan landelijke organisaties | 2015-2017 | + |
| 4a | Verplichtingen betalen | 2015 | + |
| 4b | 5 jarenplan Lagerwey turbines op gezonde financiële basis maken | Jan 2015 | + |
| 4c | Planning eigen en vreemd vermogen voor nieuwe activiteiten | 2015-2017 | ± |
| 4d | Werving van aangesloten leden bij DE Unie | 2015-2017 | ± |
| 4e | Initiatieven zonne-energie ondersteunen | 2015-2017 | + |
| 4f | Financiële consequenties professionalisering in kaart brengen en besluiten nemen | 2015 | ± |